# 📦 EasyBook V3.2 專案進度與交接報告

## 1. 目前產品完成度 (Product Status)

系統架構已升級為 SaaS 多租戶版本，核心模組開發狀況如下：

### ✅ 已完成且運作正常

- 平台總管 (SuperAdmin)：

  - 可登入上帝後台 (superadmin.html)。

  - 可查看所有店家列表（已修復 RPC 讀取問題）。

  - 可開通新店家 (Provisioning)，並自動註冊店長帳號 (auth.users) 與綁定資料 (public.stores)。

- 員工後台 (Staff App)：

  - 可透過 Passcode 登入 (check_staff_login RPC)。

  - 客戶查詢 (CRM)：可搜尋客戶，顯示「黑名單」、「消費金額」、「最後到訪日」（已透過 search_customers_for_staff RPC 修復）。

  - 課表：可查看預約，並針對長時段課程佔用多個格子。

- 前台預約 (Booking)：

  - 支援 LINE Login。

  - 支援「預約緩衝期」過濾。

  - 支援「黑名單」攔截（前端邏輯已加，待後台資料驗證）。

- 入口首頁 (Index)：

  - 已更新為物理治療/瑜珈雙版本切換入口。

### ⚠️ 遇到的核心問題 (The Blocker)

問題描述：在 admin.html (商家後台) 中，店長登入後，「新增人員」與「新增課程」功能失效。

- 現象：點擊儲存後，畫面提示「成功」，但列表依然是空的 (0 筆資料)。

- 推測原因：RLS (Row Level Security) 權限死結。

  - 雖然我們寫了 is_store_owner 函數，但在 INSERT (寫入) 和 SELECT (讀取) 的當下，資料庫判定該店長「無權限」操作這筆資料。

  - 這通常是因為 auth.uid() 與 stores.owner_id 的關聯鍊在 RLS 執行層級中斷了。

## 2. 檔案版本清單 (Current File Versions)

請確保您手邊保留的是以下最新版本，下次我們基於這些檔案繼續：

| 檔案名稱 | 版本 | 狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| superadmin.html | V3.1 | ✅ 穩定 | 含 RPC 登入、RPC 列表讀取、開通商家功能。 |
| staff.html | V3.1 | ✅ 穩定 | 含 RPC 客戶搜尋、消費統計、響應式優化。 |
| booking.html | V3.0 | ✅ 穩定 | 含黑名單攔截、LINE 整合。 |
| index.html | V3.1 | ✅ 穩定 | 物理治療版文案，連結至 #demo 區塊。 |
| admin.html | V3.3 | ⚠️ 待修復 | 介面已響應式優化 (Mobile First)，但寫入資料庫失敗。 |

## 3. 明日修復計畫 (Next Steps)

下次開始時，我們不寫新功能，專注解決 Admin 寫入失敗 的問題。

預計執行步驟：

- 診斷 RLS：我會提供一個極簡的 SQL 測試腳本，直接在資料庫模擬「店長寫入員工」的動作，看資料庫噴什麼錯誤（是 new row violates RLS policy 還是其他）。

- 降級策略 (若 RLS 無解)：

  - 如果 RLS 關聯太複雜導致一直失敗，我們將採用與 staff.html 相同的策略 —— 改用 RPC (後端函數) 來處理新增/修改/刪除。

  - 優點：RPC 擁有 SECURITY DEFINER (上帝權限)，可以無視 RLS，由我們在程式碼裡手動檢查 store_id，保證 100% 能寫入。

- 驗證閉環：確認 Admin 新增員工 -> 資料庫有資料 -> Booking 前台看得到 -> Staff 後台能登入。